## Slide 1
亚马逊 ASIN 健康度监控与运营闭环
项目进展汇报 · 领导汇报版
赛狐数据自动同步 → 规则识别异常 → 飞书任务闭环 → 群机器人提醒
一期主链路已打通，进入业务试运行阶段
汇报日期：2026-07-22 样本数据日：2026-07-21
技术主路径 ~80%
日同步 110 ASIN
待办任务 28 条
日批 10:00 已通

## Slide 2
01 一句话结论
给领导的核心判断
ASIN 健康度监控与运营闭环 | 机密·内部 | 2/10
2026-07-22
已实现：赛狐经营数据每日自动同步 → 规则识别黄/橙/红异常 → 任务落到飞书 → 群机器人推送摘要。
老板与负责人只需看重点异常和待决策事项，无需再人工从赛狐抄数、拼表。
技术
一期主路径约 80%
日同步 / 规则 / 飞书 / 机器人 / 定时
业务
样本日 6 店 · 110 ASIN
待办 28（红15 / 橙13）
阶段
进入 2～4 周试运行
校准阈值 · 养成闭环习惯

## Slide 3
02 背景与目标
不重做赛狐分析 · 不做利润 · 不做自动操作后台
ASIN 健康度监控与运营闭环 | 机密·内部 | 3/10
2026-07-22
赛狐
数据发生了什么变化
销售 / 流量 / 广告 / 库存 / 评价
飞书
谁负责、做了什么、何时复查
任务 · 动作 · 闭环
老板
只看重点与待决策
红任务 · 逾期 · 需拍板事项
一期五件事
1）每日自动同步赛狐 ASIN 数据至飞书
2）按可配置规则生成橙/红异常任务并匹配负责人
3）防重复建单 + 群机器人摘要提醒
4）运营可记录动作与复查（表结构已就绪）
5）老板可筛查异常视图（红 / 负责人 / 待决策）

## Slide 4
03 系统架构与日批节奏
每天 10:00 自动跑通全流程
ASIN 健康度监控与运营闭环 | 机密·内部 | 4/10
2026-07-22
① 拉数
赛狐 OpenAPI
产品分析 + FBA库存
→
② 落库
本地 SQLite
同步日志 / 幂等
→
③ 规则
黄 / 橙 / 红
防重复建任务
→
④ 飞书
每日数据表
异常任务表
→
⑤ 提醒
群机器人摘要
按负责人汇总
建议日节奏
10:00 系统自动同步 + 生成任务 + 推送群摘要
上午 负责人/助理优先处理红色，再过橙色
下班前 助理在「运营动作记录」补齐原因、动作、复查日
原则 系统只监控提醒，不自动改价/关广告/操作亚马逊后台

## Slide 5
04 已交付成果
可演示 · 可试用
ASIN 健康度监控与运营闭环 | 机密·内部 | 5/10
2026-07-22
✅ 赛狐 OpenAPI
鉴权、签名、限流、产品分析 V2、FBA 库存
✅ 日数据同步
真网验证，样本日 110 个 ASIN
✅ 规则引擎
多指标黄/橙/红 + 防重复
✅ 飞书四表
每日数据 / 任务 / 动作 / 配置
✅ 机器人提醒
群摘要推送已实测成功
✅ Windows 日批
每天 10:00，已修复并验证成功
当前阶段
业务试运行
技术主路径已通 阈值与动作习惯校准中
覆盖范围（样本）
· 特米 / Ledvia → 潘启豪
· 昇新 / 起的快 → 马文静
· Nottac / 字同道合 → 梦晴
· 共 6 店 · 110 ASIN

## Slide 6
05 试运行数据快照
业务日 2026-07-21 · 规则已多轮收紧
ASIN 健康度监控与运营闭环 | 机密·内部 | 6/10
2026-07-22
110
同步 ASIN
28
未关闭任务
15
红色 · 优先
13
橙色 · 1 工作日
任务收敛过程（说明“不是一上来就刷屏”）
首轮全开规则 ≈ 110 条
一轮降噪后 ≈ 38 条
当前试运行口径 = 28 条
已提高：库存过高门槛、ACOS 目标、无动销过滤
当前任务结构
· 库存不足 红 13 / 橙 3 — 需核实是否真断货
· 库存过高 橙 7 — 已收紧至 >240 天
· ACOS 异常 红 1 / 橙 3 — 目标暂 35%
· 评价异常 红 1 — 少量关注
负责人：梦晴 12 / 潘启豪 10 / 马文静 6

## Slide 7
06 业务价值
以前 vs 现在
ASIN 健康度监控与运营闭环 | 机密·内部 | 7/10
2026-07-22
以前
· 助理从赛狐/后台抄数填 Excel
· 异常靠人眼扫，容易漏
· 责任边界不清
· 老板看明细负担重
· 处理过程难追溯
现在
· 系统每日自动同步，减少抄数差错
· 规则自动标黄/橙/红，红优先
· 任务绑定店铺负责人
· 老板看红任务 / 待决策 / 群摘要
· 飞书动作表可追溯闭环

## Slide 8
07 风险与下一步
需领导知情与支持
ASIN 健康度监控与运营闭环 | 机密·内部 | 8/10
2026-07-22
主要风险
· 库存红仍偏多
业务过会核实 13 条；可再收阈值
· S/A 等级未齐
从产品档案导入后核心款规则才准
· 本机日批依赖开机登录
长期建议固定 IP 服务器
· 飞书协作者未加全
管理员完成分享即可
下一步 2～4 周
1. 第 1 周：加协作者 + 红任务过会 + 动作表开填
2. 观察每日 10:00 自动任务是否稳定
3. 按误报率微调库存 / ACOS 阈值
4. 导入产品等级 S/A/B
5. 评估是否迁固定服务器
6. 一期稳定后排期二期：AI 日报等

## Slide 9
08 需领导支持
拍板与资源
ASIN 健康度监控与运营闭环 | 机密·内部 | 9/10
2026-07-22
01
确认试运行启动
本周起以飞书异常任务 + 群摘要作为日常异常入口
02
明确过会节奏
建议红任务日清/隔日清；周会看闭环与有效率
03
指定业务 Owner
阈值争议、产品等级、扩店范围的拍板人
04
服务器与白名单
若需 7×24 稳定运行，支持迁固定 IP 主机
05
飞书权限
安排管理员完成表格分享与协作权限

## Slide 10
汇报三句话
1. 已经能自动从赛狐拉数、识别异常、写到飞书并推群消息，抄数式日报可以逐步退出。
2. 样本日 6 店 110 个 ASIN，收敛后 28 条待办（红 15 / 橙 13），可以开始业务试运行。
3. 接下来 2～4 周重点是「人用起来 + 阈值定稿」；技术侧保障每天 10:00 稳定跑通。
飞书工作台：https://dcnkj1up67d5.feishu.cn/base/FrXvbTodVad1Kqs0hCkckrI8noc
详细文字版：docs/项目进展汇报-ASIN健康度监控与运营闭环.md