工作周报

2026年7月27日（一）— 7月31日（五）

协作工具：Claude Code（为主）+ Grok Build

覆盖项目：Temu 监测 / 海外仓发货自动化 / 海外 TK 广告投流监测 / 清泉跨境系统（企业级）

一、本周总览

本周主线：把「本机易变 IP / 易掉线 / 单点采集」收敛到「固定服务器 + 中心库 + 可交接交付包」，并在清泉中台把 TK 整站采集从广告域扩展到订单/商品/店铺运营数据。

| 项目 | 本周主线成果 | 周未状态 |
| --- | --- | --- |
| Temu 监测 | 本机/服务器/插件三通道职责拆分；赛狐上下架服务端部署包；v14 仅流量插件；防误报加固 | 插件可交付；服务器包就绪待持续观察 |
| 海外仓 | ERP 循环保活强化 + 关浏览器自动续跑；同事更新包发出 | 已打包可覆盖，待同事机长跑验证 |
| 海外 TK 广告监测 | 日更链路跑通并持续出数；插件/脚本/文档加固；与清泉采集边界对齐 | 3 店日更可用（飞书+本地日报） |
| 清泉跨境（企业级） | 仓库初始化+生产部署；Ops 知识库；TK 广告迁入；订单/商品/店铺 KPI 入库；tk schema；PR 合并 | 多模块生产有数，整站采集骨架已立 |

一句话总结

清泉从 0 到可部署中台，并完成 TK 广告→订单→商品→店级 KPI 的整站采集主链；Temu 完成流量/上下架解耦与赛狐漏数防误报；海外仓解决掉线与关窗挂死两大运维痛点；海外 TK 广告日更从「能跑」到「稳定出简报」，并作为清泉采集的源项目边界保持独立。

二、本周节奏（按日）

| 日期 | 重心 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 07-27（一） | Temu 前期迭代 | 监测相关小改（后续 30/31 大收敛） |
| 07-28（二） | 清泉立项入库 | 清泉 Initial commit（企业级骨架 ~2.9 万行） |
| 07-29（三） | TK 广告日更 | 业务日 7/29 多店跑通写入飞书（见 7/30 日报验收） |
| 07-30（四） | 四项目齐推（交付日） | Temu 服务器+本机包；海外仓保活+关窗包；清泉生产/Ops/TK 迁入/P2a 订单；PR#1 |
| 07-31（五） | 跑实 + 定边界 | Temu v14 插件+赛狐防误报；清泉商品/店铺三表+tk schema；生产入库 |
| 08-01～02（六日） | TK 广告持续日更 | 业务日 7/31、8/01 日报 3/3 成功；综合 ROI 约 9.5–9.6 |

三、分项目周成果

1. Temu 监测（E:\project\temu）

目标

解决本机 IP 常变导致赛狐白名单反复申请、同事双开通道重复告警的问题，形成可交接的生产分工。

本周完成

三通道职责（7/30 定框架，7/31 定稿）

Chrome 插件 v14+：仅流量待关注 / 近期下降 + 多店空闲轮巡 + 定时必提醒 + 飞书。

固定 IP 服务器 temu-sellfox：赛狐 OpenAPI 下架/上架点名（selectStatus=12）。

本机 Playwright：仅维护者应急，不作为同事日常。

服务器侧交付

deploy：README-SERVER、pack-sellfox、install-sellfox-linux、sellfox.service、remote-install、check-status。

目标：/opt/temu-monitor + systemd temu-sellfox；HMAC 客户端 + diff CLI（init/probe/once/start）。

打包产物：temu-sellfox-linux-20260730-*.zip（多轮迭代至 17:08）。

同事/本机流量包

7/30：temu-traffic-local 多次迭代，最终约 18:18 可交付 zip（首次运行 bat / gui / 使用说明）。

7/31：战略调整——同事日常改走插件 v14；traffic-local 降级为维护者应急包。

插件包：temu-plugin-v14-20260731-160127.zip；DELIST_IN_PLUGIN=false。

赛狐防误报（7/31，服务器实锤后）

背景：分页漏拉 unique 954→918，HomeCove 假下架 5 + 假上架 5。

规则：allCount 掉>8% / unique 掉>5% → 整轮 skip；下架须本轮仍见 SKC 且状态≠12；消失记 ghost 不改基准。

diff.selftest + SELLFOX.md / PLUGIN_PARITY.md / README 对齐。

风险与下周

服务器实装后持续观察防误报是否在真实漏拉时生效。

同事机装 v14：扩展须关→开；关掉本机 Node 常驻防双报。

密钥与 sellfox.config 勿进 git / 勿进同事包。

2. 海外仓发货自动化（E:\project\海外仓）

目标

解决 ERP 循环一两轮后「会话失效」退出、以及关浏览器窗口导致 Target closed 整循环挂死。

本周完成（集中 7/30）

ERP 保活

等待期约每 2 分钟真实打开订单页续期（不只 ping isLogin）。

网络超时不再误判掉线杀进程；真掉线：同窗口开登录页 + 飞书提醒，滑块后可续。

关窗自动续跑

core.py：is_browser_dead_error / ensure_browsers / recover_after_browser_dead 等。

full_loop / shipping_loop / status_update_loop 接入恢复逻辑。

关窗后自动重启浏览器；profile 会话有效则无需重登。

交付

同事更新_循环保活+关窗续跑_20260730-1619.zip

说明：同事更新_ERP保活说明.txt（覆盖 4 个 py；勿覆盖 secrets / profile / logs）。

强调：双机不要同时对同一赛狐账号真跑，防抢单/互踢会话。

工具：Grok 侧重方案与会话检索；Claude 落地改代码与打包。

风险与下周

同事机覆盖后跑一轮 [A] 全流程长跑验证。

某一轮做到一半被叉掉，当轮未完成订单靠下一轮整轮重试（文档已说明）。

3. 海外 TK 店铺广告投流数据自动化监测

目标

多店广告日更稳定写入飞书并出本地简报；与清泉 collectors 副本边界清晰（源项目日更，中台副本入库）。

本周完成

工程：日期默认「昨日」、run-multi-store / extension / set-date-range / stores.config 加固。

文档：运维与排障、每日定时任务、美化启动器、安装上架、飞书建表、README 等同步。

7/31 曾因 Bridge 未启失败；后续周末日更恢复正常。

日更业务结果（3 店）

| 业务日 | 成功 | 系列 | 花费 USD | 销量 | 销售额 USD | 综合 ROI | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-29 | 3/3 | 11 | 115.01 | 68 | 1205.55 | 10.48 | INOUT 有零销系列 |
| 07-31 | 3/3 | 11 | 228.98 | 122 | 2192.21 | 9.57 | 无明显异常 |
| 08-01 | 3/3 | 11 | 129.77 | 79 | 1235.38 | 9.52 | INOUT 1 系列零销 |

销售额主力多为 SHOP INOUT；ROI 亮点常在 Gardena / 活动品 / 花园拱门等系列。

持续关注：花费>0 销售额=0 的系列（如灯泡、马桶盖类）。

风险与下周

欧盟店代理不稳（与清泉同一问题），宜单独立项。

工作区大量未提交改动建议按模块入库，避免与清泉 collectors 混淆。

与清泉约定：广告日更由同事本机定时；勿双套采集抢同一店。

4. 清泉跨境系统（企业级）

目标

建立可部署的企业级中台，把跨境多平台运营数据（本周重点 TikTok）统一 ingest 到中心库，支撑后续分析与知识库。

本周完成（Git 本周 13 个提交，7/28 初始化 + 7/30–31 密集推进）

底座（7/28–30）

Initial commit：企业级骨架。

2C4G 生产部署：docker-compose.prod、deploy.sh、nginx、SSH 密钥与 ops 笔记。

Ops 知识库 A+B：migration 004、guidance/publish/demote、Web 抽屉；pytest 通过。

TK 广告中心化（7/30）

自海外 TK 项目复制至 collectors/tiktok-ads（COPIED 约定：只在副本改）。

P0/P1 dual 上报清泉；字段 migration；dual ingest 加固与多店重试。

整站采集扩展（7/30–31）

P2a 订单：migration 005、scrape-orders、翻页、EU exclude、DOM 校准、时间粘连修复。

P2b 商品：migration 006、商品页校准、products 翻页。

店级：migration 007 shop_daily / health_daily / finance_daily + run-shop-modules。

schema：migration 008 CREATE SCHEMA tk；API search_path public,tk,temu。

night-loop：Bridge 起来自动跑 ads/orders。

Merge PR #1 feature/tk-ads-dual。

生产数据（周未量级，Bridge 恢复后快照）

| 域 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| orders | ~582 行，null_biz≈0 | 时间粘连解析生效；已清 smoke 测试单 |
| products | Gardena ~104；Deal ~55 | 含翻页；多数有 price |
| shop_daily | Gardena + Deal | 首页近 7 天卡片 |
| health_daily | Gardena + Deal | health-center |
| finance_daily | Gardena + Deal | 财务日更 |
| ads | dual 已通 | 日更口径仍以同事本机为主 |

风险与下周

下午未提交改动（ingest/scrape/click-next 等）整理 commit / 推远程。

欧盟店 / Pop 验证码与 exclude 配置。

商品翻页偶发 Bridge 抖动；多店 shop-modules 全量压测。

紫鸟 Bridge 可用性仍是整站续采的最大外部依赖。

四、跨项目协同与架构关系

海外 TK 源项目 ──日更实跑/飞书──► 运营可见日报；副本进入清泉 collectors/tiktok-ads ──ingest──► PG（tk schema）。

Temu：插件流量（同事 Chrome）↔ 服务器赛狐上下架（固定 IP）；本机 Playwright 仅应急。

海外仓：本机 ERP/WMS 循环独立运维包（保活+关窗恢复），与 Temu 赛狐账号勿双机同跑。

共性依赖：紫鸟 Bridge（TK 两侧）、赛狐 OpenAPI（Temu 上下架 + 海外仓 ERP）、飞书 webhook/多维表。

共性方法：防误报（漏数 skip 不改基准）、DOM 实页校准、交付 zip + 使用说明可交接。

五、本周量化摘要

| 维度 | 数量/说明 |
| --- | --- |
| 清泉 Git 提交 | 13（含 Initial + PR#1 merge） |
| 清泉迁移 | 003 ads 字段 → 004 ops → 005 orders → 006 products → 007 shop 三表 → 008 tk schema |
| Temu 交付包 | sellfox-linux 多版 + traffic-local 多版 + plugin-v14 一版 |
| 海外仓交付包 | 循环保活+关窗续跑 20260730-1619.zip（4 个 py） |
| TK 广告日更样本 | 至少 07-29 / 07-31 / 08-01 三日 3/3 成功 |
| TK 广告费用样本 | 单日花费约 115–229 USD；综合 ROI 约 9.5–10.5 |
| 协作 | Claude Code 为主；Grok 辅助海外仓方案与部分 TK/文档会话 |

六、关键产出物清单（交接用）

| 项目 | 产物 | 路径/说明 |
| --- | --- | --- |
| Temu | 插件 v14 zip | _dist/temu-plugin-v14-20260731-160127.zip |
| Temu | 服务器赛狐包 | _dist/temu-sellfox-linux-20260730-*.zip + deploy/* |
| Temu | 职责文档 | PLUGIN_PARITY.md / SELLFOX.md / README |
| 海外仓 | 同事更新包 | 同事更新_循环保活+关窗续跑_20260730-1619.zip |
| 海外仓 | 更新说明 | automation/同事更新_ERP保活说明.txt |
| 海外 TK 广告 | 日更简报 | 日报/日报-YYYY-MM-DD.md + 最新简报.txt |
| 海外 TK 广告 | 运维文档 | docs/运维与排障.md、每日定时任务.md 等 |
| 清泉 | PR#1 | feature/tk-ads-dual 已合并 |
| 清泉 | 进度文档 | PROGRESS-tk-full-scrape.md、schema-tk-temu.md |
| 清泉 | 生产 | qingquan.jmzlai.com（tk 事实表有数） |
| 日报 | 日更记录 | 工作日报-2026-07-30/31.docx |

七、下周建议优先级

| 优先级 | 事项 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 保证紫鸟 Bridge 日更窗口在线，稳住 TK 广告日更 + 清泉整站续采 | 清泉 + 海外 TK 广告 |
| P0 | 同事机：Temu 插件 v14 安装验收；海外仓 4 文件覆盖后 [A] 长跑 | Temu + 海外仓 |
| P1 | 服务器 temu-sellfox 观察防误报；白名单/固定 IP 固化 | Temu |
| P1 | 清泉未提交代码整理入库；多店 orders/products/shop-modules 全量 | 清泉 |
| P2 | 欧盟店代理/验证码策略单独立项 | TK 两侧 |
| P2 | 海外 TK 广告未提交改动按模块 git 入库 | 海外 TK 广告 |
| P2 | 零销系列运营关注机制（简报已有，可进飞书提醒） | 海外 TK 广告 |

八、备注

周报依据：四目录文件 mtime、清泉 git log、7/30–31 工作日报、TK 广告 日报/*.md、PROGRESS 文档；未臆造未在证据中的上线结果。

统计周次：2026-07-27（一）至 2026-08-02（日）；8/3 起为新周。

涉及密钥的配置（赛狐、飞书 webhook、stores.config、SSH）均按「本机保留、示例进库、勿外传」处理，周报不粘贴密钥。

海外仓本周改动高度集中在 7/30；Temu 集中在 7/30–31；清泉 7/28 起连续建设；TK 广告工程在周中、日更在周末延续。