工作日报

2026年7月30日

协作工具：Claude Code + Grok Build

覆盖项目：Temu 监测 / 海外仓发货自动化 / 海外 TK 广告投流监测 / 清泉跨境系统（企业级）

一、今日总览

| 项目 | 主线成果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Temu 监测 | 本机/服务器职责拆分；赛狐上下架服务器部署包；同事本机「仅流量」分发包 | 已可交付同事试用 |
| 海外仓 | ERP 循环保活强化 + 关浏览器自动续跑；更新包发出 | 已打包可覆盖更新 |
| 海外 TK 广告监测 | 日期默认昨日、多店脚本/文档加固；正式跑通 7/29 日报并写入飞书 | 日更链路可用 |
| 清泉跨境（企业级） | 生产部署文件；Ops 知识库 A+B；TK 采集迁入中心；P2a 订单管线骨架 + night-loop；推 PR | 广告已通，订单待紫鸟实页校准 |

一句话总结

今天把「本机易变 IP / 易掉线 / 单点采集」往「固定服务器 + 中心库 + 可交接包」收了一轮；Temu 与海外仓偏交付运维，清泉偏中台能力与 TK 整站采集下一阶段。

二、分项目明细

1. Temu（E:\project\temu）· Claude Code 为主

背景问题

本机 IP 常变，赛狐 OpenAPI 白名单要反复申请；同事本机若误开赛狐会报错。

今日完成

架构分工固化

本机 / 同事电脑：只跑商品流量待关注、流量近期下降、在售数量、多店轮巡、飞书告警（浏览器 Playwright）。

固定公网 IP 服务器：只跑赛狐 OpenAPI 下架/上架点名（不依赖 Chrome）。

默认 fullRun: false；本机不必带 sellfox.config.json。

服务器侧

编写 deploy/README-SERVER.md、pack-sellfox.ps1、install-sellfox-linux.sh、sellfox.service、remote-install.sh、check-status.sh。

目标路径：/opt/temu-monitor + systemd temu-sellfox。

赛狐 client（HMAC 签名）、在售集合 diff、CLI（init/probe/once/start）完善。

同事本机交付包（多次迭代，最终约 18:18）

产物：_dist/temu-traffic-local-20260730-181840.zip

含：首次运行.bat / first-run.bat（生成 config + npm install）、启动.bat、美化启动器.bat、gui.py、使用说明.txt

明确：删掉 .userdata / 密钥 / node_modules 再发；不要开 fullRun；插件可卸以免双报。

工程细节

bat 工作目录 / 中文路径问题排查与 _fix_bats.py 修正。

README / SELLFOX.md / 使用说明与代码分工对齐。

待办 / 风险

服务器实装：上传 zip → 白名单加固定 IP → systemctl 拉起并观察一轮。

同事机实测登录 Temu + 首轮建流量基准。

密钥勿进 git / 勿进同事包。

工具：Claude Code（长会话）；Grok 有拉取 Claude 记忆会话，主改在 Claude。

2. 海外仓（E:\project\海外仓）· Grok Build + Claude Code

背景问题

全流程循环一两轮后「会话失效」退出，需反复重登。

发货/空闲时把自动化浏览器点「×」关掉 → Target closed，循环挂死，必须一直开着窗。

今日完成

ERP 保活

等待期约每 2 分钟真实打开订单页续期（不只 ping isLogin）。

网络超时不再误判掉线杀进程。

真掉线：同窗口开登录页 + 飞书提醒，滑块后可续。

关窗自动续跑

core.py：is_browser_dead_error / ensure_browsers / recover_after_browser_dead 等。

full_loop.py、shipping_loop.py、status_update_loop.py 接入恢复逻辑。

关窗后自动重启浏览器，profile 会话仍有效则无需重登。

交付

更新包：同事更新_循环保活+关窗续跑_20260730-1619.zip

说明：automation/同事更新_ERP保活说明.txt（覆盖 4 个 py，勿覆盖 secrets / profile / logs）。

强调：双机不要同时对同一赛狐账号真跑，防抢单/互踢会话。

待办 / 风险

同事机覆盖后跑一轮 [A] 全流程验证。

某一轮做到一半被叉掉，当轮未完成订单靠下一轮整轮重试（文档已说明）。

工具：Grok「Browser Close Recovery…」「Retrieve Claude Memory」；Claude 侧继续落地改代码与打包。

3. 海外 TK 店铺广告投流数据自动化监测

今日完成

抓取与配置

默认业务日期对齐「昨日」相关逻辑（set-date-range.js 等）。

run-multi-store.ps1、extension（content / service-worker / constants）、stores.config 同步调整。

文档：运维与排障.md、每日定时任务.md、美化启动器使用手册.md 更新。

实跑验收（约 09:50–09:58）

预览店铺列表 → 正式多店写入飞书。

业务日 2026-07-29 日报：店铺 3/3 成功。

系列 11 · 花费 115.01 USD · 销量 68 · 销售额 1205.55 USD · 综合 ROI 10.48。

销售额最高：SHOP INOUT（905.25 / ROI 9.74）；ROI 最高：Gardena（18.64）。

关注：SHOP INOUT 有 1 个系列花费>0 销售额为 0（马桶盖7/13）。

与清泉关系：源项目继续本机/同事日更；代码副本已进入清泉 collectors/tiktok-ads（原则：只在副本上改，不回写覆盖源项目）。

待办 / 风险

欧盟店代理不稳（与清泉侧同一问题）。

同事机旧计划任务更新（Grok 有专门会话）。

工具：Grok（日期默认昨日、计划任务、字段分析等）+ 本机实跑日志；午后能力向清泉中心收敛。

4. 清泉跨境系统（企业级）· 今日权重最高

Git 今日提交（摘要）

| 时间 | 说明 |
| --- | --- |
| 11:24 | 2C4G 服务器 SSH 密钥、ops 笔记、生产 docker-compose / nginx / deploy.sh |
| 15:16 | Ops 知识库 A+B 切片 + TikTok ads collector 迁入（大体量） |
| 17:10 | dual ingest 客户端加固、多店重试、repost-last-from-debug |
| 17:58 | P2a 订单管线 + 整站采集路线图 + night-loop.ps1 |
| 18:31 | 按 seller-uk 订单列表 DOM 校准 scrape-orders-page.js |

今日完成

生产与运维底座

deploy/docker-compose.prod.yml、deploy.sh、nginx 配置、docs/ops/SERVER.md、部署密钥目录说明。

Ops 知识库 A+B（PROGRESS.md）

迁移 004_ops_knowledge.sql 种子；task 写路径结构化 action/effect。

guidance / 草稿 / publish / demote / metric-backfill。

Web 抽屉双块；pytest 6 passed。

TK 采集中心化

自海外 TK 项目复制 collector 至 collectors/tiktok-ads（COPIED.md 约定）。

P0/P1 广告 dual 上报清泉；P1 字段迁移 003_…。

职责升级：整站运营数据（广告只是第一域）——路线图已写。

P2a 订单（PROGRESS-tk-full-scrape.md）

迁移 005_tiktok_orders.sql（本机+生产已执行）。

Ingest：tiktok_orders → fact_tiktok_order（生产幂等 smoke 通过）。

抓取骨架 scrape-orders-page.js、run-orders.ps1、客户端多 source。

night-loop.ps1：Bridge 起来自动跑 ads/orders。

晚间按 UK 实页 DOM 再校准 scraper。

分支推送：feature/tk-ads-dual → PR https://github.com/JMZLAI/qingquan-kuajing/pull/1

Grok 侧：项目现状总览、架构图分析续聊、知识库/目标相关会话；与 Claude 落地实现形成互补。

待办 / 阻塞

紫鸟登录后实跑校准订单表头（无 Bridge 不假成功）。

订单飞书表（可选）。

P2b 商品 / P2c 店级 KPI。

欧盟广告页网络仍不稳。

英区 ads 日更持续观察 dual（飞书 + PG）。

三、跨项目协同关系（今日视角）

海外 TK 源项目 ──日更实跑/飞书──► 运营可见日报；同时副本进入清泉 collectors/tiktok-ads，经 ingest 写入 PG 事实表（tiktok_ads 已通；tiktok_orders 骨架+校准中）。

Temu：本机流量包 ↔ 服务器赛狐上下架（固定 IP）。海外仓：本机 ERP/WMS 循环（保活+关窗恢复）独立运维包。

四、明日建议优先级

1. 清泉 / TK：紫鸟在线 → ads 日更稳跑 + orders 实页出 ≥1 店有效行 → 确认 PG 幂等。

2. Temu：服务器装赛狐服务并白名单；同事解压流量包完成首次运行。

3. 海外仓：同事覆盖 4 文件后验证关窗续跑与保活。

4. TK 源项目：关注零销系列；欧盟代理策略单独立项。

五、产出物清单（便于交接）

| 产出 | 路径 |
| --- | --- |
| Temu 同事本机包 | temu/_dist/temu-traffic-local-20260730-181840.zip |
| Temu 本机说明 | temu/temu-monitor/使用说明.txt |
| Temu 服务器部署说明 | temu/temu-monitor/deploy/README-SERVER.md |
| 海外仓更新包 | 海外仓/同事更新_循环保活+关窗续跑_20260730-1619.zip |
| 海外仓更新说明 | 海外仓/automation/同事更新_ERP保活说明.txt |
| TK 7/29 日报 | 海外TK…/日报/日报-2026-07-29.md（及 json/简报） |
| TK 整站路线图 | 清泉…/collectors/tiktok-ads/docs/TK-整站运营数据采集路线图.md |
| TK 进度板 | 清泉…/PROGRESS-tk-full-scrape.md |
| Ops 知识库进度 | 清泉…/PROGRESS.md |
| GitHub PR | https://github.com/JMZLAI/qingquan-kuajing/pull/1 |

六、备注

日报依据：四目录今日文件 mtime、清泉 git log、Claude/Grok 会话摘要与进度文档；未臆造未在证据中的上线结果。

涉及密钥的配置（赛狐、飞书 webhook、stores.config）均按「本机保留、示例进库、勿外传」处理，日报不粘贴密钥。