工作日报

2026年8月3日（周一）

协作工具：Claude Code

覆盖项目：清泉跨境系统（企业级） / 海外仓发货自动化

一、今日总览

一句话总结

今天主线是「清泉把 TK 整站采集验收收口，并正式铺开 AMZ/TK 飞书驾驶舱（PG→飞书同步）」；海外仓侧重点是对账链路健康检查——早间 recon 因赛狐 OAuth 401 失败，需先恢复凭证，同时工作区仍有 7/30 保活/关窗续跑与飞书卡片告警等未提交增强可择机入库。

项目一览

| 项目 | 主线成果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 清泉跨境（企业级） | TK 整站质量加固+日更矩阵+Pop 排除实跑；AMZ/TK 飞书驾驶舱建表方案、同步 Job、字段脚本与 T1/T2 联调 | 采集侧可日更；驾驶舱骨架已通，shop_daily 仍待补数 |
| 海外仓发货自动化 | 早间对账定时任务执行；发现赛狐 token 401；工作区保活/关窗续跑与飞书交互卡片仍为未提交改动 | 对账阻塞于鉴权；代码增强待提交/验证 |

二、分项目明细

1. 清泉跨境系统（企业级）（E:\project\清泉跨境系统（企业级））

背景问题

· TK 整站（订单/商品/店 KPI·健康·财务）需从「能跑」进到「可日更 + 可排除欧盟 Pop + 可验收」。

· 运营侧需要飞书多维表驾驶舱（对标 XMind 多店对比/广告投放），且正式链路必须经 PostgreSQL，禁止生产长期直写飞书。

· AMZ 侧此前仅有环比任务/链接日骨架，缺店铺日经营与风险告警事实表及同步。

今日完成

（1）TK 整站采集质量与日更矩阵（上午提交 63430e8 + 续作）

· 提交 feat(tk): products/orders quality, shop KPI modules, and full-store daily（+2443/-234，19 文件）。

· 订单：粘连时间解析加固 + 单测 test_tiktok_order_time；商品翻页 products-click-next / productId 分页；shop/health/finance 抓取脚本与 run-shop-modules。

· 中心 ingest 增强（店铺主数据名、订单时间等）；qingquan-client.ps1 大幅扩展。

· 日更任务矩阵落地：广告 17:20 / 店模块 17:45 / 订单 18:00 / 商品 18:20；另有合并链 17:50（勿与拆分三任务同开）。

· night-loop 扩到 ads + shop-modules + orders + products；商品 open 后 warm 轮询（最多 8 次）减轻 Bridge 抖动。

· Pop / 欧盟排除：modules.opsExcludeStoreIds + opsExcludePlatformContains；orders/products/shop-modules 共用，广告仍可采 Pop。

（2）2026-08-03 生产实跑验收

· ListOnly：三模块均 opsExclude removed Pop → 仅 Deal + Gardena。

· shop-modules 全店：6/6 scrape OK；2 次偶发 SSL 已 curl 补写；生产 shop/health/finance 有 08-02 日数据。

· products 全店：Deal 76（+26）、Gardena 98（dup 刷新）；warm 轮询生效。

· 历史快照口径（PROGRESS）：订单 ~582 行 null_biz≈0；商品 Gardena ~104 / Deal ~55。

（3）飞书驾驶舱：方案 + 中心同步（下午主线，未全部提交）

· 文档：

- docs/AMZ-飞书驾驶舱建表方案.md（v0.2）：锁定「必须经 PG」；T1 店铺日 / T3 链接日 / T6 风险；净利润·ROI·多币种合计可空预留。

- docs/TK-飞书驾驶舱建表方案.md：模块 2 多店对比 + 模块 3 广告；T1 店日宽表 + T2 广告活动日明细。

- docs/TK-飞书驾驶舱仪表盘搭法.md：表 ID、当前行数、推荐视图与数字卡。

- docs/字段映射字典.md：补 AMZ 4.3–4.5、TK 5.1–5.2 飞书列映射与 table_key。

· 数据库：migration 009_amz_shop_daily_risk.sql（fact_amz_shop_daily + fact_amz_risk_alert）。

· 同步实现：

- backend/app/jobs/amz_feishu_sync.py、tk_feishu_sync.py（增量/回看窗口/dry_run）。

- bitable.py：amz/tk 字段映射、日期毫秒、盈亏标签（高ROI/正常/低效亏损）。

- export_feishu：table_key 扩展 amz_* / tk_*，支持 run_inline 联调。

- worker：feishu.job 按 table_key 分发到 AMZ/TK runner。

- config / .env.example：AMZ/TK Base 与表 ID 配置项。

· 脚本：feishu-amz-create-fields.ps1、feishu-tk-create-fields.ps1、feishu-tk-create-views.py、feishu_tk_daily_sync.py + ps1 包装。

· 现网 Base（TK）：C1iHbw6TVad6rUsbZnbc2gSDnHg。

（4）飞书联调数据（截至今日傍晚）

| 表 | table_id | 当前数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 店铺日经营 | tblwh7EVeAFPfvuy | 5 行 | 广告日 rollup 回退；fact_tiktok_shop_daily 仍为 0 时 GMV≈广告销售额 |
| T2 广告活动日明细 | tblXaQ871ZcrrTPL | 26 行 | 2026-07-26～07-29 真实活动（SHOP INOUT / Deal 等） |

PG 侧：fact_ads_campaign_daily=26；shop/health/finance 日更需持续跑 shop-modules 才能让 T1 切到真实 GMV。

待办 / 风险

· 订单日更实跑一轮（TK-Orders-Daily / run-orders-daily）验收。

· shop-modules 日更把 fact_tiktok_shop_daily 补齐后，再同步 T1（去掉纯广告回退口径）。

· 下午驾驶舱相关大量未提交（jobs / bitable / export / docs / scripts / migration 009），建议按「AMZ 骨架 / TK 同步 / 文档脚本」分 commit 推远程。

· 合 PR：feature/tk-products-kpi。

· 欧盟 Pop 若广告也要停，再进 filter.excludeStoreIds。

· AMZ 净利润/ROI/多币种合计口径业务未定——表结构已预留，展示先按店筛选。

2. 海外仓发货自动化（E:\project\海外仓）

背景问题

· 赛狐↔WMS 日对账依赖 OpenAPI token；凭证失效会直接导致定时 recon 失败、漏提交/渠道异常无法发现。

· 7/30 已完成 ERP 保活 + 关窗续跑更新包，工作区仍有未提交增强（飞书交互卡片、Temu 商品只读探测等）。

今日完成 / 发现

（1）早间对账任务执行与失败定位

· 08:07 定时 recon 启动（白名单店 396706/398202/398203，WMS profiles=jinmao/blackcat）。

· 失败点：Sellfox OAuth client_credentials 拉取 token → HTTP 401 Authorization Required。

· 日志：sellfox-bridge/logs/recon_20260803.log（exit=1）；近几日 bridge.log 亦多在「对账开始」后无完成摘要，需与鉴权/网络一并排查。

· 影响：今日未能产出 OK / SELLFOX_NOT_SUBMITTED / WMS_MISSING 等分类统计与飞书告警。

（2）工作区既有增强（未提交，便于后续入库）

· automation：core/full_loop/shipping_loop/status_update_loop — 关窗识别、reopen ERP/WMS、真实页面保活（与 7/30 更新包一致，工作树仍脏）。

· sellfox-bridge/bridge/notify.py：飞书交互卡片（红/橙/绿分级、对账 recon_alert、失败降级纯文本）。

· sellfox-bridge 客户端：Temu 跨境/本土父体分页与子体只读接口（下架监测可行性探测）；probe_temu_products.py 等。

· 交付包仍在：同事更新_循环保活+关窗续跑_20260730-1619.zip + ERP 保活说明。

待办 / 风险

· P0：修复赛狐 OpenAPI 凭证（client_id/secret 或授权状态），重跑 recon，确认 token 刷新与近 7 天已发货对账。

· P1：将 notify 卡片 + 保活/关窗改动整理提交；同事机确认 7/30 包已覆盖并跑过 [A] 全流程。

· P2：Temu 商品只读探测与「下架监测」是否单独立项，避免与 Temu 监测项目职责重叠。

· 密钥仅本机配置，勿写入 git / 日报正文。

三、跨项目共性问题与协同

· 数据入口原则统一：清泉驾驶舱明确「采集 → Ingest → PG → 同步 Job → 飞书」；海外仓对账告警亦走本机 webhook 卡片，与中台飞书 Base 分离。

· 鉴权脆弱点：赛狐 OAuth 401 阻断海外仓对账；紫鸟 Bridge 仍是 TK 采集运行时依赖（今日 shop/products 已能跑，需保持在线）。

· 未提交债务：清泉驾驶舱实现与海外仓 bridge/automation 增强均在工作区，建议按模块入库，降低与同事包/生产漂移。

· 周报：今早已整理 工作周报-2026-07-27_08-02.docx（覆盖上周一至周五），本日日报承接 8 月首周。

四、明日建议优先级

| 优先级 | 事项 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 修复赛狐 OAuth 后重跑 recon，恢复海外仓对账与飞书告警 | 海外仓 |
| P0 | 跑通 shop-modules 日更 → 补齐 fact_tiktok_shop_daily → 再同步 T1 真实 GMV | 清泉 |
| P1 | 清泉驾驶舱未提交代码分模块 commit / 推远程；合 feature/tk-products-kpi | 清泉 |
| P1 | 订单日更任务实跑一轮并核对 null_biz / 翻页 | 清泉 |
| P2 | 海外仓 notify 卡片与保活改动提交；确认同事机 7/30 包状态 | 海外仓 |
| P2 | 飞书仪表盘视图/数字卡按「搭法」文档在 UI 补筛选（API 仅建空视图） | 清泉 |

五、工具与协作

· 主工具：Claude Code（清泉采集/ingest/飞书同步/文档脚本；海外仓日志排查）。

· 清泉 Git：今日提交 63430e8（feature/tk-products-kpi）；下午驾驶舱改动仍在工作区。

· 环境依赖：紫鸟 Bridge、清泉 ingest API / PostgreSQL、飞书多维表开放平台、赛狐 OpenAPI、WMS。

六、备注

· 日报依据：两项目今日 git log/diff、PROGRESS-tk-full-scrape.md、docs 飞书方案 mtime、recon_20260803.log、历史日报体例；未臆造未在证据中的业务结果。

· 涉及 client_secret、飞书 app_secret、webhook 等均不写入日报；配置仅本机/示例文件。