工作日报

2026年8月5日（周三）

协作工具：Claude Code

覆盖项目：清泉跨境系统（企业级） / Temu 店铺监测

一、今日总览

一句话总结

今天主线是「清泉把 P2 内容分析从 POC 门禁一路打通到生产真采 + 内容异常规则 + 飞书 T6 + 任务台内容 TAB，并把异常任务对齐 AMZ 人维形态；晚间日更与 post-collect 全绿」；Temu 侧收口插件 v18「切店静默吸收」+ 赛狐上架二次确认，堵住切店刷告警与假上架。

项目一览

| 项目 | 主线成果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 清泉跨境（企业级） | P2 内容 POC 🟢→013/014 schema+真采 2 店×10 行；T6 同步 40 行；异常人维 015；任务台内容 TAB；晚间 shop/orders/products + post-collect 全绿 | P2.1–P2.5 生产闭环；代码多在工作区待提交；video_list 未挂日更 |
| Temu 店铺监测 | 插件升 v18 切店静默吸收（chip 高水位+静默记 ID）；赛狐上架二次确认 pendingOnshelf；交付 zip + linux 打包 | 插件可交付同事；monitor/sellfox 仍未 git 入库 |

二、分项目明细

1. 清泉跨境系统（企业级）（E:\project\清泉跨境系统（企业级））

背景问题

昨日 P2 内容 POC 仅脚本落地，缺紫鸟实跑 verdict，禁止贸然建 fact / 飞书 T6 / 空任务台页。

运营五维中「② 视频内容」需要：视频行级 content_id + 商品卡流量 → PG → 规则出单 → 飞书/任务台可看。

异常任务表字段偏「码表」，未对齐 AMZ 异常任务的等级/当前值对比/老板决策/人维闭环列，运营不好派活。

商品卡英文表头曾导致 imp/cvr 空；生产 Settings 缺 tk_rules_project_center_task 会让 ingest 批末 500。

昨日大量 P0/P1 规则与任务台改动仍在工作区；需与今日 P2 一并推进生产热修，但 git 仍未分模块入库。

今日完成

（1）上午：P2 内容分析紫鸟实勘 + 门禁 Verdict 🟢

探针矩阵：video-url-matrix / video-detail-click / video-details-deep；确认稳定 URL 为 …/video-analytics/video-details（须等 SPA hydrate，bodyLen 壳≈200→表≈3k+）。

content_id 稳定键 = video-detail-item?id=…（禁止从标题抽长数字误当商品 id）；负向对照 video-top-selling = 平台热卖榜，不作本店内容事实。

商品卡直访 product-card-analytics 稳；中英表头映射（Viewers / View-to-paid rate）；K/万单位解析。

run-content-poc：Bridge 探活 + URL gate + video-details hydrate 等待；默认 SkipIngest，通过后才开真写。

Verdict 写入 docs/TK-P2-内容分析POC结论.md：采集双侧通过（2026-08-05）；命名冻结 T6 内容日 / D4 视频内容 / object_type=content。

（2）P2.1a/b：schema + ingest + 生产真采闭环

migration 013_tk_content_daily.sql → tk.fact_tiktok_content_daily（shop × biz_date 窗口锚点 × channel × content_id；禁 7 日均摊）。

scrape-video-list-page.js + ConvertTo-QingquanContentIngestItems；ingest 类型 tiktok_content；只读 GET /api/v1/tk/content。

商品卡 traffic：英文表头 + raw_cells 回填；生产 null_imp/null_cvr=0；Deal biz=08-04 复采 window=最近 7 天。

生产真采（SkipIngest:$false）：

| 店 | 模块 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Deal 27501502216807 | video_list | accepted=10 · content_id 与 debug 全匹配 · window=最近 7 天 · biz=2026-08-04 |
| Gardena 27328767468273 | video_list | accepted=10 · window=Last 7 days · 最高播 4800 / 归因 GMV £44.95 |
| 双侧合计 | content 事实 | 文档口径生产约 40 行（2 店×窗口快照×10）；冒烟假 id 已删 |

运维：生产 apply 013 + api rebuild；补 Settings.tk_rules_project_center_task，修 ingest 批末 500；main.py 去掉失效 amazon_sync/procurement 导入，保留 tk_ops/tk_anomaly_tasks。

（3）P2.3 内容异常规则 + P2.4 飞书 T6

migration 014：object_type 增加 content；dim 写入 content_gmv_drop / content_play_drop / content_imp_no_order。

tk_content_rules + tk_content_anomaly_eval；生产样例 imp_no_order=2（有曝无单）。

飞书 T6 内容日：scripts/feishu-tk-create-t6-content.py 建表/字段/视图；tk_feishu_sync / feishu_tk_daily_sync 扩 content 表；表 ID tbleuAjZFdrkLBu6；生产同步 40 行。

D4 仪表盘 UI 仍后置（API 只能建空视图）；docs 同步建表方案 / 仪表盘搭法 / AI 搭建提示词。

（4）异常任务对齐 AMZ 人维（migration 015）

PG 增列：等级 level_code、当前/对比值、连续次数 streak、需要老板决策、说明、人维闭环列（执行人/复核/关闭状态等）。

规则侧 ads/product/shop/content 出单写 current_value* / compare_* / description / needs_boss_decision；同 dedupe 再命中 streak+1；P0→red 且默认待老板决策。

飞书：upgrade 脚本补约 26 列 + 视图壳（01_红色任务 / 02_橙色任务 / 06_待老板决策 / 07_全部未关闭 / 按等级-红橙黄）；筛选需 UI 手工补。

生产：015 已 apply；anomaly sync created=4 updated=30 failed=0；本机相关 pytest 35 passed；任务台异常列表展示等级/老板决策/当前值·对比/说明，P0 行高亮。

刻意不做：不把 AMZ 的 ACOS/FBA 类型搬进 TK；类型仍走 dim_tk_anomaly_type。

（5）P2.5 任务台内容 TAB + 总览新鲜度

导航「内容分析」tk-content：视频列表 + 商品卡流量两子页；锚点日/店/渠道/排序；lookback=1 防跨窗混加。

GET/POST /tk/content/anomaly-eval；商品卡多渠道 CTR/CVR 对比表（≥2 渠道才有横向意义，现网多为 product_card）。

总览 freshness；web dist 重建并生产热修（api/worker/web）。

另：补货备忘表手工说明 + feishu-tk-create-replenish-memo 脚本；商品流量 enrich 回填脚本与质量检查 tk_daily_quality_check / tk-p0-post-collect 纳入 content 规则步。

（6）晚间日更实跑 + post-collect（生产链路）

| 时段/任务 | 结果 |
| --- | --- |
| shop-modules ~17:45 | Deal+Gardena × shop/health/finance 共 6/6 ok（均为 dup 刷新，链路通） |
| orders ~18:00 | Deal rows=160 accepted=10 dup=150；Gardena rows=400 accepted=61 dup=339 |
| products ~18:20 | Deal 75 全 dup；Gardena 98 全 dup（门禁页正确，无空扫） |
| post-collect 19:00 | ads → product → shop → content anomaly 均 exit=0；feishu sync exit=0；steps=5 failed=0 |

待办 / 风险

P2：video_list / content 采集未挂计划任务，待业务批准入日更；连续多锚点窗靠日更攒，禁止前端假造。

P2：飞书 D4 视频内容仪表盘 UI、异常视图筛选仍需人工/AI 提示词在飞书里补。

Git：今日无 commit；P2 schema/规则/任务台/飞书脚本/文档与昨日 P0/P1 债务一并堆在工作区，建议按「content 事实 / 异常人维 / 任务台+web / 文档脚本」分提交并推远程。

分支 feature/tk-products-kpi 相对 origin 仍主要是 8/4 三笔；main 停在 7/31 merge。

Bridge/紫鸟登录依赖：内容与日更均绑紫鸟；hydrate/瞬断已有重试，仍需同事机保持登录。

P1.7 广告创意细粒度门禁未过，不绑死内容结论；渠道 GMV 拆解仍冻结。

2. Temu 店铺监测（E:\project\temu）

背景问题

v17 已串行写 stores、非空基线，但仍有切店场景：chip 计数短暂掉 0，snap.trafficWatch 被写成 0，恢复后 0→N 被当成「新增」全量推飞书。

仅 trafficBaselineAt 但 alerted 为空的半截写入不可信，会被误判 ready。

赛狐上下架：HomeCove 实锤单轮「上架 +4」，同事只上 1 个、后台仍 15——赛狐同步抖动导致假上架。

分工不变：插件只做流量限流；上下架服务器赛狐；本机 Playwright 勿与插件双开飞书。

今日完成

（1）插件 v18「切店静默吸收」（manifest 0.2.4，交付包 18:31）

chip 高水位：snap 计数禁止被切店 loading 瞬时低值拉低；仅当 chip 相对高水位真升高，或升级为严重时才推飞书。

静默吸收：回到某店/翻页首次扫到的限流 ID 若不在 alerted，但 chip 未升高 → 只记入 alerted，不发飞书。

基线收紧：仅 trafficBaselineAt 且 alerted 为空 → 不可信，不算 ready。

沿用 v15–v17：只报在售；productId 6h 冷却；严重=VIP 或 JM+热销；定点 09:30/16:30 差异汇总；可选多维表/任务。

content.js / 使用说明同步 v18；test_traffic_dedupe 覆盖静默吸收路径；popup 应显示「后台：v18-切店静默吸收」（升级须关开扩展开关）。

交付：temu-plugin-v18-切店静默吸收.zip。

（2）赛狐上架二次确认（temu-monitor sellfox，上午）

diff.js：本轮新出现 selectStatus=12 → 只进 pendingOnshelf，不进确认基准、不告警；上轮 pending 且本轮仍为 12 → 确认上架告警；pending 丢失 → 抖动丢弃。

保留既有半降/失踪护栏（防假下架）；monitor 日志带「待确认上架 N」；diff.selftest 补二次确认用例。

打包：_dist/temu-sellfox-linux-20260805-103543.zip（纯 HTTP，适合固定 IP 服务器 systemd）。

SELLFOX.md 写入 2026-08-05 实锤与二次确认语义。

待办 / 风险

同事机安装 v18 zip，验证切店/轮巡不再 0→N 刷旧限流；各店打开 goods/list 让其静默吸收（不应发飞书）。

服务器侧部署/重启 sellfox 新 diff（含 pendingOnshelf 状态持久化），观察 HomeCove 等店是否仍假上架。

关掉本机 Playwright 常驻，避免与插件双报。

将 v18 插件 + test_traffic_dedupe、sellfox 二次确认分别整理 commit；勿与历史 monitor 大包混提。

赛狐 OAuth/IP 白名单若再 401，上下架会静默停——与海外仓共用凭证需盯。

密钥与 sellfox.config 仅本机，勿入 git / 日报。

三、跨项目共性问题与协同

数据入口原则：清泉坚持「采集 → Ingest → PG → Job → 飞书/任务台」；Temu 插件可直写飞书 Webhook（告警通道），与中台 Base 分离。

飞书多形态：清泉=多维表驾驶舱（T1 店日 / T2 广告 / T6 内容 / 异常任务人维）+ SoT 在 PG；Temu=群机器人即时卡 + 可选 bitable/task。

抖动治理同类：清泉内容页 hydrate/Bridge 瞬断用 gate+重试；Temu 切店 chip 掉 0 用高水位+静默吸收；赛狐上架用两轮确认——都是「先看见、后确认」。

鉴权依赖：清泉紫鸟 Bridge（内容/日更）；Temu/海外仓赛狐 OpenAPI（上下架）——凭证失效会静默停业务。

未提交债务两侧都在扩大：清泉 P2 全日 + 昨日 P0/P1；Temu v18 + sellfox——建议明日优先分模块入库，降低与生产/同事包漂移。

四、明日建议优先级

| 优先级 | 事项 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 业务确认是否批准 video_list/content 入日更；若批则挂计划任务并连续攒窗 | 清泉 |
| P0 | 同事安装插件 v18，验证切店/轮巡不再刷旧限流；服务器更新 sellfox 二次确认 | Temu |
| P0 | 确认今晚广告日更 + 异常/飞书 T1·T6 持续有数；必要时补跑 post-collect | 清泉 |
| P1 | 清泉工作区按模块 commit 并推远程（content / 异常人维 / 任务台 web / 文档脚本） | 清泉 |
| P1 | 飞书 D4 内容看板 + 异常红橙视图筛选 UI 补齐；补货备忘表运营试用 | 清泉 |
| P1 | 插件 v18 + sellfox 二次确认分别提交；monitor 历史增强另分支 | Temu |
| P2 | 合 feature/tk-products-kpi；评估订单 SKU 明细/脏数据（若明日继续） | 清泉 |

五、工具与协作

主工具：Claude Code（清泉 P2 内容全链路/异常人维/任务台/日更验收；Temu 插件 v18 与赛狐 diff）。

清泉 Git：今日无新 commit；生产以热修/scp + migration apply 为准；工作树大量未入库。

Temu Git：今日无 commit；交付以 zip 为准（v18 + sellfox-linux 包），工作树脏（plugin + monitor）。

环境依赖：紫鸟 Bridge、清泉 API/PG/Worker、飞书开放平台、Chrome 扩展、赛狐 OpenAPI（服务器）。

六、备注

日报依据：清泉 8/5 文件 mtime、P2 POC 结论/任务台内容 TAB/异常对齐 AMZ 文档、migration 013–015、晚间 shop/orders/products summary 与 post-collect 日志；Temu 插件使用说明/v18 注释、sellfox diff 二次确认与 SELLFOX.md、交付 zip mtime；未臆造未在证据中的业务结果。

涉及数据库密码、飞书 app_secret、赛狐 client_secret、服务器 IP 密钥等均不写入本日报正文。

星期：2026-08-05 为周三（承接 8/4 周二日报）。